项目问题整改清单

按优先级排序版

适用对象：高校大型仪器共享平台项目
用途：项目整改、阶段复盘、任务分派

说明：本清单按“P0 必须优先整改”到“P4 体验优化项”的顺序整理，可直接作为项目整改计划、答辩前检查表或开发任务拆分基础。

# 一、优先级总览

| 优先级 | 性质 | 重点内容 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 必须先改 | 认证安全、密码加密、权限边界、价格模型 | 立即整改 |
| P1 | 尽快整改 | 后台拆页、样式体系、表单校验、请求封装 | 本轮开发完成 |
| P2 | 业务严谨性 | 订单状态机、开放规则、字段统一、资源归属 | 联调前完成 |
| P3 | 工程质量 | DTO/VO 分层、README、目录清理、日志异常 | 阶段收尾时完成 |
| P4 | 体验优化 | 筛选状态保留、空态加载态、面包屑、后台视觉统一 | 有余力时优化 |

# 二、P0：必须优先整改

## 1. 登录鉴权机制整改

| 问题 | 当前 token 只是简单拼接后 Base64 编码，可伪造；无签名、无过期时间、无刷新机制。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 改为标准 JWT 鉴权，token 中包含用户 ID、用户名、角色、过期时间，并由后端统一校验签名与失效时间。 |
| 建议动作 | 引入 JWT 工具类；替换 TokenService；过滤器中从 JWT 解析用户信息；前端统一使用 Authorization: Bearer Token。 |
| 验收标准 | 伪造 token 无法通过；过期 token 被拦截；未登录访问受保护接口返回 401。 |

## 2. 密码存储整改

| 问题 | 当前密码明文存储、明文比对，存在明显安全风险。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 使用 BCrypt 加密存储密码，并在登录时通过 matches 进行比对。 |
| 建议动作 | 引入 BCryptPasswordEncoder；注册、重置密码统一加密；修改默认账号初始化逻辑。 |
| 验收标准 | 数据库中不再出现明文密码；登录流程正常；默认账号可正常登录。 |

## 3. 数据库敏感配置整改

| 问题 | application.yml 中写死数据库账号和明文密码。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 使用环境变量或多环境配置实现开发/生产配置分离。 |
| 建议动作 | 拆分 application-dev.yml 与 application-prod.yml；改用 ${DB_USERNAME}、${DB_PASSWORD} 注入；README 补环境配置说明。 |
| 验收标准 | 主配置文件中不再出现真实密码；不同环境可独立配置。 |

## 4. 后端权限边界整改

| 问题 | 当前仅按角色粗放控制后台接口，没有本人/本部门的数据范围限制。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 增加资源级权限控制：仪器负责人只能操作本人仪器，部门负责人只能看本部门数据，管理员可全量访问。 |
| 建议动作 | 在 Service 层增加数据归属校验；封装 PermissionService 或 DataScopeUtil；对订单、仪器、财务相关接口增加资源判断。 |
| 验收标准 | 仪器负责人不能修改他人仪器；部门负责人不能查看其他部门订单；管理员拥有全局权限。 |

## 5. 仪器价格模型整改

| 问题 | 当前把校内/校外价格与上机/送样价格混用，字段语义不一致。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 统一价格模型，并在数据库、后端 DTO/Entity 与前端表单中保持一致。 |
| 建议动作 | 在“上机价/送样价”与“校内价/校外价”两种方案中选定一种；同步调整表结构、接口和页面文案。 |
| 验收标准 | 价格字段含义前后端一致；新增/编辑仪器后展示正确；下单结算口径一致。 |

# 三、P1：强烈建议尽快整改

## 6. 后台页面拆分整改

| 问题 | AdminInstrumentPage、AdminSystemPage 等页面承担了过多功能，页面巨石化。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 按业务模块拆分页面或抽成独立组件，降低耦合。 |
| 建议动作 | 拆出用户管理页、部门管理页、分类管理页、仪器管理页、开放规则页、附件管理页；抽表格、表单弹窗、工具栏、页面标题栏等公共组件。 |
| 验收标准 | 单页面职责清晰；代码量下降；修改一个模块不影响其他模块。 |

## 7. 前端样式体系整改

| 问题 | 页面存在较多内联样式，视觉规则分散。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 建立统一样式类和页面规范，减少 style 内联。 |
| 建议动作 | 抽出公共样式文件；建立页面容器、标题栏、工具栏、卡片、按钮组等 class；门户与后台分别沉淀样式体系。 |
| 验收标准 | 大部分页面不再依赖内联样式；视觉更统一；样式维护成本降低。 |

## 8. 前端中英文统一整改

| 问题 | 界面文案存在中英文混用，不符合高校平台风格。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 前端界面统一使用中文。 |
| 建议动作 | 按钮、标题、表格列名、提示语统一中文；状态码通过 formatter 映射中文。 |
| 验收标准 | 所有页面中文统一，不再出现中英混杂。 |

## 9. 表单校验整改

| 问题 | 关键表单缺少系统性校验。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 为关键表单补齐必填、格式与范围校验。 |
| 建议动作 | 优先补登录、用户新增/编辑、仪器新增/编辑、上机预约、送样预约、充值申请、开放规则等表单的 rules。 |
| 验收标准 | 必填项缺失不能提交；非法时间和金额被拦截；错误提示清晰。 |

## 10. 请求封装整改

| 问题 | request.js 封装较弱，401/403/500、上传下载、静默错误处理不完整。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 建立统一的请求拦截、响应拦截与错误处理机制。 |
| 建议动作 | 区分 401、403、500；支持 blob 下载、文件上传统一封装；增加 showError 可配置项。 |
| 验收标准 | 登录失效能自动跳转登录；无权限提示明确；上传下载逻辑统一。 |

# 四、P2：业务严谨性整改

## 11. 订单状态机整改

| 问题 | 当前状态流能跑通，但不够严谨，取消、审核、上传结果等控制较粗。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 明确上机订单和送样订单两套状态机，并定义每个状态下允许的操作。 |
| 建议动作 | 梳理上机订单与送样订单的完整状态流；统一封装状态迁移校验；明确可取消状态和可执行角色。 |
| 验收标准 | 非法状态迁移被拦截；前后端状态显示一致；订单流程更符合真实业务。 |

## 12. 开放规则结构化整改

| 问题 | openDays、openTimeRange 采用字符串拼接，不利于校验和扩展。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 将开放规则改为结构化字段。 |
| 建议动作 | 前后端统一改为 weekDay、startTime、endTime；预留临时关闭时段表。 |
| 验收标准 | 可准确判断某天某时是否可预约；后续支持节假日关闭和维护停约。 |

## 13. 前后端字段语义统一整改

| 问题 | DTO、Entity、数据库与前端表单之间的字段命名和含义不完全一致。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 建立字段对照表，统一关键业务字段语义。 |
| 建议动作 | 重点统一价格字段、状态字段、开放模式、预约类型、财务状态、审核状态。 |
| 验收标准 | 同一个字段在前后端和数据库中含义一致，不再出现同名不同义。 |

## 14. 资源归属字段补强

| 问题 | 部分业务对象对所属人、所属部门、关联仪器的表达还不够完整。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 强化核心业务数据的归属字段，支撑权限与统计。 |
| 建议动作 | 检查并补齐 owner_user_id、department_id、order 关联、audit 角色等关键归属字段。 |
| 验收标准 | 每条核心业务数据都能明确归属；权限和统计逻辑可直接基于数据实现。 |

# 五、P3：工程质量整改

## 15. VO / DTO / Entity 分层整改

| 问题 | 接口返回对象与持久化对象边界还不够清晰。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 将输入、输出、持久化对象分层明确。 |
| 建议动作 | 建立 Request DTO、Response VO、Entity 和 Converter/Assembler。 |
| 验收标准 | Controller 不直接返回 Entity；接口字段更清晰稳定。 |

## 16. README 与启动文档整改

| 问题 | 项目结构和启动说明不够完整。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 补齐一份可直接启动项目的 README。 |
| 建议动作 | 增加技术栈、项目结构、环境要求、启动方式、数据库初始化、默认账号、模块说明等内容。 |
| 验收标准 | 新拿到项目的人可按 README 成功启动。 |

## 17. 项目打包与目录清理整改

| 问题 | 项目中仍保留 .idea、target、node_modules、dist 等不必要内容。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 保持仓库干净、可交付。 |
| 建议动作 | 完善 .gitignore；删除本地缓存与构建产物；仅保留源码与必要脚本。 |
| 验收标准 | 压缩包体积合理；目录结构清晰；不包含本地缓存。 |

## 18. 日志与异常处理整改

| 问题 | 关键异常、权限失败和业务失败的日志颗粒度可能不足。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 建立统一异常处理和关键业务日志记录机制。 |
| 建议动作 | 补全全局异常处理器；记录权限失败日志、订单状态变更日志、财务操作日志。 |
| 验收标准 | 错误可追踪；关键业务问题可定位。 |

# 六、P4：体验优化项

19. 列表筛选状态保留：仪器列表、订单列表、后台列表的筛选条件建议写入 URL query 或本地缓存，便于返回时保留原状态。

20. 空态、加载态、错误态统一：建立统一的空数据组件、加载组件和错误提示样式，提高页面一致性。

21. 面包屑与标题栏统一：二级和详情页统一显示页面标题与面包屑；首页、登录页和弹窗页不显示。

22. 后台视觉统一：标题区、工具栏、表格区、弹窗区形成一致的视觉规范，减少后台工具化观感。

# 七、建议整改顺序

第一轮：登录鉴权、密码加密、数据库配置安全、权限边界、价格模型统一。

第二轮：后台页面拆分、样式体系、中英文统一、表单校验、请求封装。

第三轮：订单状态机、开放规则结构化、字段语义统一、资源归属补强。

第四轮：DTO/VO 分层、README、目录清理、日志异常处理、体验优化。

# 八、最低优先完成项（时间有限时）

密码加密

JWT 鉴权

资源级权限控制

价格字段统一

后台大页面拆分